| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Начальник УМВД России по городу Ставрополю |  | Глава города Ставрополя |
| _______________________ Ветохин С.А. |  | Ульянченко И.И. |
| «_____»__________________ 2020 года |  | « » 2020 года |

| Адресный план мероприятий на 2021 год по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выявленных в 2020 году на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес |  | Причина совершения |  | Количество ДТП | Мероприятия | Сроки выполнения | Этапы выполнения | Отметка о исполнении |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ул. Лермонтова – ул.Л. Толстого |  | нарушение сигналов светофора (1), несоблюдение очередности проезда (2) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-3) | установка дорожных знаков 5.15 «Направление движения по полосам» только прямо | Ⅰ квартал 2021 года | 1 |  |
| 2. | Ул. Серова 73, 97 |  | несоблюдение очередности проезда (1), выезд на полосу встречного движения (1), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (2) |  | 1-0-3-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-5) | Нанесение линий дорожной разметки 1.1 и 1.7 | Ⅱ квартал 2021 года | 1 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Ул. Октябрьская – ул. Народная |  | несоблюдение очередности проезда (3), выезд на полосу встречного движения (1), движение задним ходом (1) |  | 1-0-3-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-наезд на пешехода 1-0-1-столкновение (4-0-6) | установка дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», нанесение линий дорожной разметки 1.12 | Ⅱ квартал 2021 года | 1 |  |
| 4. | Просп. Кулакова – ул. Буйнакского |  | несоблюдение очередности проезда (3) |  | 1-0-2-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (4-0-6) | установка дорожных знаков 5.15 « Направление движения по полосам» только прямо | Ⅱ квартал 2021 года | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | установка 50 м пешеходного ограждения | Ⅲ квартал 2021 года | 2 |  |
| 5. | Ул. Доваторцев – ул. Лермонтова |  | проезд пешеходного перехода (3), несоблюдение дистанции (2) |  | 1-0-1-наезд на пешехода 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-наезд на пешехода 1-0-1-наезд на пешехода (4-0-4) | устройство Г-образных опор, дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» 3 типа размера | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 6 | Ул. Юго-Западный обход – ул. Приозерная |  | несоблюдение очередности проезда (2), нарушение сигналов светофора (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-4) | Изменение схемы организации дорожного движения | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 7 | Просп. Кулакова 51, 65 |  | несоблюдение очередности проезда (3), нарушение правил перестроения (4) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-3-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение (6-0-10) | Продление дорожной разметки 1.1, введение ограничения скорости «40 км/ч» | Ⅲ квартал 2021 года | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | транспортный светофор | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 8. | Ул. Дзержинского – ул. Артема |  | несоблюдение очередности проезда (1), проездпешеходного перехода (1), несоблюдение дистанции (1), выезд на полосу стречного движения (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-наезд на пешехода 1-0-1-столкновение (4-0-4) | установка искусственной дорожной неровности | Ⅲ квартал 2021 года | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | установка 300 м пешеходного кованого ограждения | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 9. | Ул. Объездная – пер. Каховский |  | несоблюдение очередности проезда (2), нарушение сигналов светофора (1) |  | 1-0-4-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (4-0-8) | устройство Г-образных опор, замена дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на 3 тип размера, устройство 400 м пешеходного ограждения | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 10. | Просп. К. Маркса – ул. Голенева |  | несоблюдение дистанции (6), нарушение сигналов светофора (1) |  | 1-0-2-столкновение 1-0-2-наезд на препятствие 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (6-0-8) | установка пешеходного кованого ограждения 300 м. | Ⅲ квартал 2021 года | - |  |
|  |  |  |  |  |  | реконструкция светофорного объекта (контроллер, дополнительная секция) | Ⅲ квартал 2021 года | - |  |
| 11. | Просп. Кулакова 3 |  | Проезд пешеходного перехода (1) |  | 1-0-1-наезд на пешехода | устройство светофорного объекта с вызывным устройством для пешеходов | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 12. | Ул. Ленина – ул. Л. Толстого |  | несоблюдение очередности проезда (5), несоблюдение дистанции (1), иные нарушения ПДД водителем (2), нарушение ПДД велосипедистом (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1 наезд на велосепед. 2-0-2-столкновение (8-0-9) | установка дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 13. | Просп. Кулакова-просп. Юности |  | несоблюдение очередности проезда (2), несоблюдение дистанции (1), проезд пешеходного перехода (1) |  | 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение (4-0-6) | установка дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 14. | Ул. Ленина- пер. Чкалова |  | несоблюдение очередности проезда (3) |  | 1-0-2-столкновение 1-0-4-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-7) | установка дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | установка дорожных ограждений | Ⅲ квартал 2021 года | 3 |  |
| 15. | Ул. Западный обход – просп. Российский |  | несоблюдение очередности проезда (4), нарушение сигналов светофора (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-4-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (1-0-8) | снижение скоростного режима путем установки камер фото-видеофиксации нарушений ПДД | Ⅳ квартал 2021 года | 3 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 16. | Ул. Космонавтов 100 |  | нарушение правил расположения т/с на проезжей части (2), несоблюдение дистанции (1), иные нарушения ПДД водителем (1), |  | 1-0-1-наезд на препятствие 1-0-1-наезд на препятствие 1-0-1-наезд на препятствие 1-0-1-наезд на препятствие 1-1-1-наезд на пешехода (5-1-5) | установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, установка искусственных дорожных неровностей | Ⅳ квартал 2021 года | 3 |  |

| Исполняющий обязанности Главного инспектора безопасности дорожного движения по городу Ставрополю | Захаров П.М. |
| --- | --- |
| Начальник отдела ДН УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю | Корнеев Д.В. |
| Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| Заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя | Кишкинев В.И. |